|  | Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |

Муниципальная подпрограмма

муниципального образования Северский район

«Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

муниципального образования Северский район

«Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы |  | «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы |  | управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального образования Северский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы |  | сельские и городские поселения муниципального образования Северский район, бюджетные и казенные учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Северского района |
| Цели муниципальной подпрограммы |  | повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район; снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |
| Задачи муниципальной подпрограммы |  | реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения; ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы |  | ввод новых тепловых мощностей после реконструкции |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |  | подпрограмма реализуется в один этап; срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы |  | всего на 2015 - 2025 годы предусмотрено 157 142,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 16 676 тыс. рублей; 2016 год – 8 045,1 тыс. рублей 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 2 004,7 тыс. рублей; 2020 год – 5 061,6 тыс. рублей; 2021 год – 45 927,5 тыс. рублей; 2022 год – 75 827,6 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 1 800 тыс. рублей; 2025 год – 1 800 тыс. рублей. из них: за счет средств муниципального образования Северский район – 29 269,5 тыс. рублей: 2015 год – 11 976 тыс. рублей; 2016 год – 7 600 тыс. рублей 2017 год- 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 1 071,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 765,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 256,7 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 1 800 тыс. рублей; 2025 год – 1 800 тыс. рублей. за счет средств бюджета сельских и городских поселений 23 771,1 тыс. рублей: 2015 год – 4 700 тыс. рублей; 2016 год – 445,1 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 2 004,7 тыс. рублей; 2020 год – 3 990,1 тыс. рублей; 2021 год – 5 273,5 тыс. рублей; 2022 год – 7 357,7 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. за счет средств из краевого бюджета 104 101,9 тыс. рублей: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 37 888,7 тыс. рублей; 2022 год – 66 213,2 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей: |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | осуществляет управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# теплоснабжения в муниципальном образовании Северский район

В настоящее время на территории муниципального образования Северский район работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 64  котельные, в  том  числе  эксплуатируемых предприятиями ЖКХ  – 55 шт. (газовые – 46 шт., жидкое топливо-6 шт., дрова-3 шт.) здравоохранения – 3 шт.(все газовые), культуры – 2 шт.(все газовые), социальной защиты населения – 2 шт. (все газовые), физическая культура и спорт – 2 шт. (все газовые).

Всего протяженность теплотрасс от котельных – 40,76 км. Запланировано к замене в 2022 году – 1,9 км ветхих тепловых сетей, что составляет 4,7 % от общей протяженности.

Источники и сети теплоснабжения, являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируются специализированными теплоснабжающими предприятиями на основании концессионного соглашения (ООО «ЦУП ЖКХ», ООО «Юг-Теплосервис»). По состоянию на сегодняшний день, физический износ источников теплоснабжения (котельных) составляет 75% (среднекраевой показатель 80%), тепловых сетей - 42% (среднекраевой показатель 85%).

При этом сохраняется устойчивая динамика к общему "старению" основных фонов в теплоэнергетике.

Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 30 - 35 лет назад, что означает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.

Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

Если сравнить современные образцы котельных и тепловых сетей с применяемыми 30 - 35 лет назад, то в первую очередь бросятся в глаза следующие отличия:

КПД современных котельных составляет 91 - 92%, что выше на 15% аналогичного показателя у старых образцов;

потери при транспортировке тепла в современных тепловых сетях составляют менее 1% на километр, тогда как в старых образцах данные потери составляют более 3%;

средний удельный расход топлива на выработку тепловой энергии действующими котельными составляет 176 кг. у.т./Гкал, а удельный расход топлива на выработку тепловой энергии современными котельными установками составляет 155 кг. у.т./Гкал;

габариты современных котельных, а также оборудования примерно в 2 - 3 раза меньше старых образцов.

Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Для ликвидации нерентабельных из-за избытка мощности убыточных котельных необходимо выполнить реконструкцию на условиях софинансирования некоторых котельных, которые отапливают по одному или два объекта.

Одновременно по некоторым котельным отмечается недостаток мощности. Для этого необходимо провести режимно-наладочные испытания установленных котлоагрегатов. Это необходимо для обеспечения экономного и рационального расхода энергоресурсов, а также нормализации процесса горения, так как в настоящее время почти на всех котельных наблюдается недожог топлива.

Для    решения   данной   проблемы необходимо выполнить реконструкцию котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования.

Техническая отсталость работающих в настоящее время котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с крайне высоким уровнем их износа сохраняет высокую аварийную опасность и ставит под угрозу стабильное и надёжное теплоснабжение потребителей Северского района, а также приводит к убыточности деятельности по производству и передаче тепловой энергии, несоответствию используемого оборудования, зданий и сооружений современным требованиям экологии и промышленной безопасности.

Имеющие место отдельные инвестиции в строительство новых взамен старых тепловых мощностей и сетей носят незначительный характер и не могут переломить общую динамику по ежегодному "устареванию" основных фондов.

Так, за период с 2005 по 2014 год техническое перевооружение произведено на 4 котельных: Электроток п. Ильский, МОУ СОШ №16 п. Ильский, МОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевская и МОУ СОШ №4 ст. Азовская, а так же Черноморским городским поселением была приобретена модульная котельная, которая установлена в п. ВИТИМ.

В 2021 году установлены 3 новых блочно-модульных котельных: «Запорожская» ст. Северская., «Городок Животноводов» и «ГРКК»                              пгт. Ильский.

На сегодняшний день ведется строительство котельных «Центральная» и «Медсанчасть» пгт. Черноморского в рамках предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края  по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов)) по подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей, взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

Наиболее оптимальным путём решения проблемы является реализация на территории Северского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

Реализация подпрограммы позволит вводить в эксплуатацию новые тепловые мощности и тепловые сети, что будет способствовать решению стратегической задачи по развитию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, определенной Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденной Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ, путем реализации действий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения, а также на эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и обеспечения энергобезопасности Северского района.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Подпрограммой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:

1. Комплексный подход к решению проблемы

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные аспекты и определить приоритетность тех или иных мероприятий.

2. Распределение полномочий и ответственности

В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий между органом исполнительной власти муниципального образования Северский район - ответственным за выполнение мероприятий и сельскими и городскими поселениями Северского района - получателями субсидий. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий.

3. Координация решения проблемы

Координатором подпрограммы является управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса (далее - Координатор), которое обеспечивает эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления сельских и городских поселений и предприятиями жилищно-коммунального комплекса Северского района в ходе реализации подпрограммы.

4. Обеспечение полного и своевременного финансирования

В подпрограмме определен механизм и объемы финансирования программных мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.

5. Принятие критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы

Критериями оценки реализации подпрограммы являются: протяженность реконструируемых тепловых сетей, ввод новых тепловых мощностей.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода, а также использование механизмов муниципального частного партнерства позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в Северском районе;

снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;

ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Критериями оценки выполнения муниципальной подпрограммы являются целевые показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции | Гкал/час | 0 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,28 | 6,81 | 0 | 0 |

Результатом реализации мероприятий муниципальной подпрограммы является повышение надежности систем теплоснабжения Северского района и обеспечение их устойчивого функционирования.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации муниципальной подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в теплоэнергетическом комплексе района за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

В результате реализации подпрограммы будут построены (реконструированы) тепловые сети и введены в эксплуатацию новые тепловые мощности, что в свою очередь позволит снизить общий ежегодный объем потребления органического топлива в процессе теплоснабжения потребителей Северского района, повысить качество теплоснабжения и создать условия для дальнейшего развития систем теплообеспечения, в том числе социально значимых объектов.

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу: ст-ца Северская, ул. Запорожская, 36 (изготовление ПСД, прохождение экспертизы) | Бюджет Северского сельского поселения | 4 087,9 | 1 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2 004,7 | 883,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Северское сельское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации на тех. перевооружение котельной по адресу: ст. Северская, МОУ СОШ №59 | Бюджет Северского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Северское сельское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации по строительству котельной Животноводов, расположенной по адресу: | Бюджет Ильского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позволит провести техническое перевооружение | Ильское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 3.1 | пгт. Ильский, ул. Мира, 32 (разработка ПСД, прохождение экспертизы) |  | 845,1 | 500,0 | 345,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | пгт. Ильский, ул. Волгоградская (разработка ПСД, прохождение экспертизы) |  | 1 570,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Ильское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной ГРКК, расположенной по адресу: пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | Бюджет Ильского городского поселения | 1 536,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Ильское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной МСЧ тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт. Черноморский, ул. Новая (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | Бюджет Черноморского городского поселения | 2 800,0 | 1 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Черноморское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной «Центральная» тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | Бюджет Черноморского городского поселения | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит провести техническое перевооружение | Черноморское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 7. | Перерасчет на проектно-сметную документацию по котельным: «Центральная» пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 и «МСЧ» пгт Черноморский, ул. Новая | Бюджет Черноморского городского поселения | 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит вступить в краевую программу софинансирование на строительство котельных | Черноморское городское поселение- муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на объект «Техническое перевооружение котельной АКХ, расположенной по адресу: с. Львовское, ул. Гоголя, 12В | Бюджет Львовского сельского поселения | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит произвести строительство котельной | Львовское сельское поселение – муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |
| 9. | Увеличение размера капитала за счет денежных вкладов участников межмуниципального хозяйственного общества ООО «Тепловые сети» | Всего | 19 576,0 | 11 976,0 | 7 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения МО Северский район | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Северский район | 19 576,0 | 11 976,0 | 7 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ильского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Ильского и Черноморского городских поселений, Северского сельского поселения, | Ильское городское поселение, Северское сельское поселение, Черноморское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Северского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Черноморского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | Бюджет МО Северский район | 201,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит пройти осенне-зимний период безаварийно | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт 2-х сдвоенных котлов Beretta Novella Maxima 244 RAI мощностью 244 кВт, пусконаладочные и режимно-наладочные работы, поставка секций чугунных для котлов на котельной «Азовская», расположенной по адресу: ст. Азовская, ул. Октябрьская, 41/1 | Бюджет МО Северский район | 1 198,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198,1 | 0 | 0 | 0 | Позволит модернизировать источники теплоснабжения | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт котельного оборудования | Бюджет МО Северский район | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Позволит модернизировать источники теплоснабжения | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче №1 | Всего | 36 310,0 | 16 676,0 | 8 045,1 | 0 | 0 | 2 004,7 | 3 990,1 | 2 396,0 | 1 198,1 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Северский район | 22 975,1 | 11 976,0 | 7 600,0 | 0 | 0 |  | 0 | 201,0 | 1 198,1 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских и городских поселений | 13 334,9 | 4 700,0 | 445,1 | 0 | 0 | 2 004,7 | 3 990,1 | 2 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение объема потребление топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: Ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство блочно-модульной котельной городка «Животноводов» пгт. Ильский, ул. Волгоградская | Всего | 9 225,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 225,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей | Ильское городское поселение – получатель субсидий из средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ильского городского поселения | 461,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 8 764,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 764,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство блочно-модульной котельной «ГРКК» пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | Всего | 11 141,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 141,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей | Ильское городское поселение – получатель субсидий из средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ильского городского поселения | 557,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 10 584,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 584,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Запорожская, 36 | Всего | 20 600,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 600,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции, экономия энергоносителей | Северское сельское получатель субсидий из средств краевого бюджета, администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Северский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Северского сельского поселения | 2 060,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060,1 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 18 540,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 540,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство блочно-модульной котельной МСЧ тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт.Черноморский, ул.Новая | Всего | 39 470,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 470,1 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей | Черноморское городское поселение – получатель субсидий из средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Черноморского городского поселения | 3 947,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 947,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35 522,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 522,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Модернизация котельной «Центральная: пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 | Всего | 34 100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 100,8 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей | Черноморское городское поселение – получатель субсидий из средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Черноморского городского поселения | 3 410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 30 690,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 690,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка транспортабельной котельной на территории МБОУ ООШ №12 ст. Дербенская МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Л,Л.Тиховского(разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы, приобретение котельной, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и другие сопутствующие работы) | Всего | 4 694,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071,5 | 2 564,3 | 1 058,6 | 0 | 0 | 0 | Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей | МБОУ ООШ №12 ст. Дербентская МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Северский район | 4 694,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071,5 | 2 564,3 | 1 058,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 19. | Замена сетей теплоснабжения | Всего | 1 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | Позволит снизить потери тепловой энергии | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Северский район | 1 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче №2. | Всего | 120 832,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071,5 | 43 531,5 | 74 629,5 | 0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Северский район | 6 294,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071,5 | 2 564,3 | 1 058,6 | 0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских и городских поселений | 10 436,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078,5 | 7 357,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 104 101,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 888,7 | 66 213,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Бюджет муниципального образования Северский район | 29 269,5 | 11 976 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 1 071,5 | 2 765,3 | 2 256,7 | 0 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских и городских поселений | 23 771,1 | 4 700,0 | 445,1 | 0 | 0 | 2 004,7 | 3 990,1 | 5 273,5 | 7 357,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 104 101,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 888,7 | 66 213,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 157 142,5 | 16 676 | 8 045,1 | 0 | 0 | 2 004,7 | 5 061,6 | 45 927,5 | 75 827,6 | 0 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах взаимодействия муниципального образования Северский район, сельских и городских поселений района, бюджетных и казенных учреждений Северского района и предприятий жилищно-коммунального комплекса на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется:

путем предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам сельским и городским поселениям, в целях оказания софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и т.п.);

в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядки и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации мероприятия, критерии отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления указанных субсидий утверждаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса, которое:

координирует исполнителей мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов реализации подпрограммы;

представляет в министерство промышленности и энергетики Краснодарского края сведения, необходимые для мониторинга реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сводный сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы, информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет согласование с сельскими и городскими поселениями муниципального образования Северский район возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от её реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы топливно-энергетического комплекса, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики.

| Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса | А.В. Сиренко |
| --- | --- |